Projektplan zur Erweiterung des Data-Discovery-Tools

Modulare Erweiterung für Webcrawler-Daten, Eventlogs und multimodale Sensordaten

# Zielsetzung

Das bestehende Streamlit-basierte Data-Discovery-Tool soll so erweitert werden, dass neben tabellarischen Standarddaten auch zwei zusätzliche Datenwelten innerhalb derselben Oberfläche verarbeitet werden können:

(1) Webcrawler- und Webarchivdaten sowie

(2) multimodale Experimentdaten mit Eventlogs, Task-Strukturen und Sensorzeitreihen.

(3) Jeweils ein 10 Seitiges Paper mit Forschungsfrage, Related Work, Und beantwortung der Forschungsfrage

# Ordnerstruktur

Für beide Datenwelten wird davon ausgegangen, dass im Tool jeweils ein Hauptordner angegeben wird. Darin befinden sich Unterordner für einzelne Trials beziehungsweise einzelne Websites.

## Beispiel: Experimentdaten

trials/
  t-1/
    events.ndjson
    fusion_merged.ndjson
  t-2/
    events.ndjson
    fusion_merged.ndjson

events.ndjson : Log mt Timestamp wann bestimmte Events im Trials entstanden (z.B. nächste Task wurde gestartet, Fragebogen wurde gestartet etc.), die Daten sind nicht sauber, es gibt nicht immer ein ‚End Event‘

fusion_merged.ndjson : ein fortlaufendes Json Array mit Json-Objekten. Darin sind die verschiedenen Sensordaten mit Timestamp gespeichert. Ein Gemisch aus Eye-Tracking Daten und physiologischen Datne (Herzrate etc.)

## Beispiel: Webcrawler-Daten

websites/
  1/
    pages/
      1/
        raw.html 
        screenshot.png
        visible_text.json
        media.json
        links.json
        forms.json
        dom.json
      2/
        raw_html.json
        screenshot.png
        visible_text.json
        media.json
        links.json
        forms.json
        dom.json
    shared_assets/
      ...
    portal_meta.json
    asset_index.json

Der Website-Ordner ist die übergeordnete Einheit. Darin liegen Metadaten auf Website-Ebene, ein gemeinsamer Ordner für geteilte Assets sowie ein pages-Unterordner mit nummerierten Unterordnern für einzelne gecrawlte Subpages. Die Seitenordner enthalten strukturierte JSON-Dateien zu HTML, sichtbarem Text, Medien, Links, Formularen und DOM-Informationen sowie einen Screenshot der jeweiligen Seite.

# Beispielhafte interne Zielstruktur im Python-Projekt

project/
  app.py
  requirements.txt
  src/
    loaders/
      tabular_loader.py
      trial_loader.py
      website_loader.py
      sensor_loader.py
    models/
      records.py
      web_records.py
      experiment_records.py
    preprocessing/
      segmentation.py
      windowing.py
      synchronization.py
      quality_checks.py
    analysis/
      statistics.py
      reporting.py
    feature_engineering/
      sensor_features.py
      web_features.py
    ui/
      import_tab.py
      inventory_tab.py
      website_tab.py
      trials_tab.py
      windows_tab.py
      reporting_tab.py
      ml_tab.py

# Arbeitspakete

## AP1 – Bestehende App modularisieren

Das bisherige app.py in klar getrennte UI- und Logikmodule zerlegen, ohne den bestehenden Funktionsumfang für Standarddaten zu verlieren.

Bestehende Bereiche wie Import, Filter, Export, Korrelation, Ausreißeranalyse und Datenqualität in wiederverwendbare Komponenten auslagern.

Eine zentrale Datenverwaltung einführen, damit neue Datenquellen konsistent an dieselbe Oberfläche angebunden werden können.

## AP3 – Gemeinsames internes Datenmodell ergänzen

Generische Python-Modelle für DatasetRecord, TrialRecord, WebsiteRecord, PageRecord, EventRecord, SensorStreamRecord, WindowDefinition und WindowFeatureRecord definieren.

Keine harte Bindung an die aktuell vorliegenden Dateinamen erzeugen; stattdessen Datentypen und Beziehungen modellieren.

Zusätzliche Sensorquellen wie OpenBCI so modellieren, dass neue Kanäle ohne strukturellen Umbau ergänzt werden können. (nicht komplett umsetzen, nur Modularität andenken)

## AP4 – Flexible Importschicht für Trials und Websites

Importer für Trial-Hauptordner und Website-Hauptordner implementieren.

Automatische Erkennung der vorhandenen Unterordner und Dateien

## AP5 – Task- und Segmentlogik für Experimente

events.ndjson pro Trial einlesen und in eine standardisierte Eventstruktur überführen.

Task-Start, Task-Ende, Baseline-Phasen und weitere experimentelle Ereignisse erkennen.

Eine Trial-Timeline erzeugen, die später für Visualisierung, Qualitätsprüfung und Fensterbildung genutzt wird.

## AP6 – Zeitfenster-Manager als Kernfunktion (Feature-Windows)

Innerhalb der Oberfläche eine Konfiguration für feste, gleitende und task-basierte Zeitfenster ergänzen.

Fensterlänge, Schrittweite, Bezugsbereich und gewünschte Aggregationskennzahlen auswählbar machen.

Die Fensterdefinitionen versionierbar speichern, damit spätere Analysen reproduzierbar bleiben.

## AP7 – Sensorfusion und zeitliche Verdichtung

fusion_merged.ndjson und künftige Sensorquellen pro Trial in ein einheitliches Zeitreihenformat überführen.

Zeitstempel synchronisieren und pro definierter Fensterlogik aggregieren.

Pro Fenster kompakte Merkmale berechnen, zum Beispiel Mittelwert, Median, Standardabweichung, Min/Max, Peak-Anzahl, Varianz, Fehlerrate oder Trend.

## AP8 – Qualitätsprüfungen für multimodale Daten

Sampling-Lücken, doppelte Timestamps, Kanal-Ausfälle, leere Fenster und inkonsistente Zeitbereiche erkennen.

Für Eye Tracking, Herzfrequenz/PPG, GSR, IMU und EEG/OpenBCI kanalbezogene Plausibilitätschecks ergänzen. (keine negativen Werte für Herzfrequenz etc.)

Qualitätsberichte pro Trial exportierbar machen.

## AP9 – Webcrawler-Modul integrieren

Website-Hauptordner einlesen und pro Website Metadaten, Shared Assets und alle Page-Unterordner inventarisieren.

JSON-Dateien auf Seitenebene zu einem einheitlichen Seitenobjekt zusammenführen.

Die Screenshots in einer Vorschau anzeigen und mit den strukturierten Seitenmerkmalen verknüpfen.

## AP10 – Analysen für Webdaten ergänzen

Merkmale wie Anzahl der Links, Formulare, Medienelemente, DOM-Größe, Textmenge und strukturelle Tiefe auf Seitenebene berechnen.

Website-übergreifende Vergleiche zu Seitentypen, Komplexität und Inhaltsstruktur ermöglichen.

Bei Bedarf aggregierte Merkmale auf Website-Ebene ergänzen, zum Beispiel Mittelwerte oder Maximalwerte über alle gecrawlten Subpages.

## AP11 – Neue Tabs in der Oberfläche ergänzen

Zusätzliche Tabs für Import, Dateninventar, Trials, Zeitfenster, Sensoranalyse, Website-Analyse und Reporting implementieren.

Die Oberfläche so strukturieren, dass Standarddaten, Trial-Daten und Website-Daten verständlich getrennt bleiben.

## AP12 – Export- und Reporting-Funktionen erweitern

Fensterbasierte Feature-Tabellen exportieren.

Task- und Trial-Zusammenfassungen exportieren.

Website- und Page-Zusammenfassungen exportieren.

Automatische Markdown- oder Word-Berichte für Qualitätsprüfungen und Analyseergebnisse erzeugen.

## AP13 – Optionales ML-Modul ergänzen

ML nur auf bereits aggregierten Fenster- oder Seitenmerkmalen aufsetzen, nicht auf vollständigen Rohzeitreihen.

Klassifikation, Regression, Clustering oder Anomalieerkennung als getrennten Zusatzbereich umsetzen.

Feature-Importances, Modellmetriken und Export der verwendeten Merkmalsmatrizen ergänzen.

Hier eventuell sinnvoll: Zukünftige ML Nutzung nur andenken (schnittstellen sauber machen) und nicht komplett umsetzen

## Analysen für Trial- und Sensordaten

Taskdauer, Eventdichte und Baseline-vs.-Task-Vergleiche pro Trial.

Vergleich von Eye-Tracking-, Herzfrequenz-, GSR-, IMU- oder EEG-Merkmalen über definierte Zeitfenster.

Identifikation auffälliger Fenster mit erhöhter Aktivierung, starker Variabilität oder schlechter Datenqualität.

Verdichtete Exporttabellen pro Trial, pro Task oder pro Zeitfenster für nachgelagerte Statistik.

## Analysen für Webcrawler-Daten

Vergleich der strukturellen Komplexität einzelner Subpages innerhalb einer Website.

Vergleich verschiedener Websites anhand von Textmenge, Linkdichte, Formularlast oder DOM-Merkmalen.

Konsistenzanalyse der gecrawlten Seiten über Screenshots und strukturierte JSON-Merkmale.

Website-weite Übersichten zu Assets, Seitenanzahl, Medientypen und Inhaltsverteilung.